# Week 4 · P4 组 迭代记录

作业：AI 向善实战营（第四期）第 4 周 · P4 组迭代记录

项目：零废弃知识库（服务安徽省六尺巷慈善基金会）

记录区间：2026-10-08 ～ 2026-10-16

覆盖范围：网站与平台侧（资料库 / AI 问答 / 公众互动 / 管理后台）+ 知识库与 RAG 侧（解析入库 / 检索排序 / 问答口径 / 量化评测）

两部分由两条工作线分别编写、交叉核对后合并

## 一、产品是什么

一个面向公众的零废弃公益知识平台：把基金会收集整理的零废弃与化学品安全资料汇集成一个可检索、可问答的知识库 —— 公众无需培训即可查询资料、在线预览原件，并可直接向 AI 提问；AI 只依据库内资料作答、每条结论标出出处。机构侧另有一套后台，用于资料维护、用户与投稿管理、数据查看与参数配置。

产品由两侧能力共同构成：

| 侧 | 负责什么 |
| --- | --- |
| 网站与平台 | 资料库与筛选、资料详情与原件、AI 问答界面、公众互动、用户与权限、管理后台、对外发布 |
| 知识库与 RAG | 资料解析入库、切片与双索引、召回与重排序、系统提示词与拒答边界、引用可追溯、量化评测 |

一句话概括两侧的分工：知识库负责"答得对、追溯得到"，网站负责"看得见、用得上"。

## 二、迭代时间线（按日期 · 产品能力增量）

### 10-08｜首个可运行版本：核心链路全部接通

网站与平台侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 资料库接入真实数据 | 从样例数据切换到知识库真实数据，605 份资料全部补齐发布机构 / 年份 / 知识类型 / 主题领域四类元数据 → 具备 371 个机构、24 个年份、8 种类型、17 个主题领域的筛选维度 |
| AI 问答接通 | 站内直连问答服务，回答逐字输出 |
| 资料详情与原件 | 在线预览 + 下载原件（校验文件完整） |
| 管理后台（第一版） | 资料列表、上传（上传时即可填写机构/年份/类型/主题）、删除、注册用户列表（手机号脱敏） |
| 数据闭环打通 | "后台传文件 + 填标签 → 书架立刻可见并可按新标签筛选"全程贯通 |

### 10-09｜云端演示版上线：产品有了对外可访问的固定地址

云端演示版 https://summer-camp-h5.app.workbuddy.host/ 发布，不依赖任何本机开机、国内直连。发布形态为目录快照模式：资料与筛选全量可用；AI 问答与原件下载在云端按设计不可用，页面给出明确提示而非报错。

方案比选：先后评估"内网穿透/隧道"与"国内穿透服务"，受访问质量与实名条件限制，最终采用云端快照 —— 换来"链接固定、国内秒开、随时可看"。

### 10-10｜管理后台新增「问答设置」

后台可直接配置回答所用模型、回答方式与思考强度（8 档），配置即时生效；同时修复云端环境下"登录成功但页面无反馈"的问题。

### 10-12｜问答体验升级；知识库解析链路重建

网站与平台侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 回答富文本呈现 | 来源卡片 + 回答正文 Markdown 渲染（标题、列表、加粗正常呈现，不再露出符号） |
| AI 问答独立页 | 新增独立问答页，会话落库：AI 记得上文、可新建与删除会话（真删） |
| 解析失败一键重传 | 解析失败的资料可一键"删旧 + 重传" |

知识库与 RAG 侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 全量解析体检 | 对 590 份资料逐份比对「文件体积 vs 解析正文字数」，识别出 126 份解析异常（9 份零内容 + 117 份严重残缺），且这些资料此前状态全部显示"已完成" —— 资料健康度首次可被量化核对 |
| 解析引擎升级 | 由纯文本抽取切换为版面分析 + OCR 的专业文档解析引擎（MinerU），扫描件与图形排版型资料均可正确读取；新能力先在新建测试库验证，原 590 份资料库不做改动 |
| 32 份样本验证 | 31/32 成功（1 份因超云端单文件页数上限，转拆页处理）；原先零内容的 8 份全部读出（典型 0 → 45,147 字）；图形排版型最高提升 47 倍（3,764 → 176,908 字）；整体正文字数净增 1.47 倍 |
| 双索引策略 | 同时启用向量索引（语义相近）与关键词索引（专名、编号、数字精确匹配），两者互补；向量模型与全库一致，保证新旧结果可比 |
| 首个专用问答智能体 | 作答范围限定在指定知识库内、开启引用、固定拒答口径 —— 问答首次具备明确边界（此前对外渠道绑定的是内置通用助手，无作答约束） |
| 文档重跑规范 | 重跑统一走「删除 + 重新上传」。经对照实验确认「重新解析」会使切片数逐次累加（19 → 38 → 57），同内容多份会稀释排序，故不再使用该入口 |
| 上线状态 | 测试库 35 份全部解析完成、18,016 条切片、重复率超 20% 的资料 0 份 |

### 10-13｜智能体接入与公众互动上线；问答边界与评测体系落地

网站与平台侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 问答接入专用智能体 | 网站问答改走知识库中配置的智能体 —— 按需求文档定义的作答边界配置的提示词从此对网站生效；并新增网页端智能体设置（含写入后逐字段回读校验），智能体不可用时自动回退，问答不中断 |
| 筛选器重构 | 发布机构选项由 370 项精简至 42 项（联合发文合并、常用简称可搜到全称）；新增「所属方向」筛选；来源卡片显示机构与年份 |
| 正文引用可点击 | 回答正文中的资料引用渲染为可点标签（点一下直达该资料），并统一清洗显示名（去编号、去重复半截） |
| 公众互动模块 | 资料页反馈 / 页脚反馈 / 分享二维码 / 公众投稿 + 审核队列（投稿—审核—入库全链路） |

知识库与 RAG 侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 30 题评测集 | 从 10 份代表性资料生成 30 道口语化问题（非考试式问句），标注目标资料与关键片段 → 后续所有优化有了可复算的同一把尺子 |
| 判据升级为三项文档级指标 | 由"关键词命中"改为 ① 文档级召回 ② 首条命中 ③ 生成成功 —— 可重复、可跨版本对比，且能分别衡量"找得到"与"排得对" |
| 长答案输出上限修复 | 定位到全局输出上限 1024（约 700～1,000 汉字）覆盖了模型自身能力，宽泛问题因推理链长被截断（表现为固定报错句）；放宽后 4 道失败题全部恢复（已统计 3 道分别为 1,363 / 1,641 / 2,233 字） |
| 系统提示词（防幻觉与作答边界） | 确立五条规则：只依据库内资料作答、库内没有就明说「现有资料中未找到相关内容」、数据与条款逐字核对原文、分条罗列、结尾注明依据资料 |
| 兜底策略改为固定回复 | 移除默认模板中"可用自身知识补充"的表述，与"只依库内作答、不编造"的硬边界一致 |
| 拒答口径固化 | 库外与无关问题统一走固定文案（203 字，实测逐字输出、不被其他改动带偏） |
| 来源可追溯 | 测试库 35 份资料文件名由编号（B02.pdf）改回中文原名，补齐机构与年份（机构 / 年份 / 类型 35/35 全覆盖；主题标签 27/35，其余 8 份源资料本身未标注）→ 来源卡片可直接显示"机构 + 年份" |
| 回答排版规范 | 统一为「一级标题 ##、二级标题 ###、列表条目每条独占一行、关键词加粗、标题与条目间空行」→ 前端渲染后无裸露符号，达到可直接阅读水平 |
| 资料引用机制 | 正文引用直接写资料文件名，并携带引擎自带引用标记（文件名 + 切片 ID + 所属库 ID）→ 前端可渲染为可点标签，直达该资料 |
| 两方向识别 | 从元数据中识别出资料天然分为零废弃（480 份）与化学品（123 份）两个方向 → 为后续分库与方向化筛选提供依据 |

### 10-14｜设置中心与游客权限；排序能力、图片理解与评测收口

网站与平台侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 设置中心 | 后台新增「设置」页：智能体设置、文档解析引擎设置、一键自检（引擎 / 数据库 / 向量服务 / 解析服务四项）；机构筛选改为文本式检索（回车即筛） |
| 游客权限 | 不强制登录：匿名统一记为"游客"，各功能对游客是否开放做成后台可逐项开关，且服务端真实拦截（非仅隐藏按钮）；游客 AI 问答设每日次数上限 |
| 书架按方向分类 | 顶部标签由「知识类型」改为「方向」三个平级分类（全部 603 / 零废弃 480 / 化学品与健康 123），知识类型下沉到工具栏下拉并随方向联动 |
| 数据导出 | 后台四类报表一键导出（资料台账 / 注册用户 / 看板数据 / 访客反馈），Excel 可直接打开 |
| 访客反馈闭环 | 访客可匿名提交反馈（资料推荐 / 纠错 / 合作 / 其他），后台可查看、筛选、标记回访与导出 |
| 使用明细 | 数据看板新增「使用明细」：按账号统计问答 / 预览 / 下载；埋点统一携带账号 |

知识库与 RAG 侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 检索参数阶梯实验（4 组） | 依次测试"留更多候选 / 放宽相似度门槛 / 扩大召回池"，四组逐题结果完全一致、首条命中无变化，平均召回条数从 4.8 升至 9.2 → 经实验验证：仅调整检索参数对排序无增益，排序问题需由重排序解决（实验后参数已还原） |
| 重排序能力接入 | 引入 Qwen3-Reranker-0.6B（本机 GPU 推理，约 1 GB 显存），排序依据从"向量相似度"升级为"问题—内容相关性"；病灶题修复 3 道、对照题零退化 |
| 查询改写评估 | 造 10 道题（6 道口语模糊 + 4 道明确对照）做开/关对比，逐题结果完全一致 → 经实验验证：当前场景下查询改写无增益，故关闭，每次问答省去一次模型调用（该环节实测耗时 6.6 秒） |
| 图片理解链路打通 | 定位并修复图片处理未生效的四处原因（凭据为空、模型条目被软删除、名称字段被当作接口模型名发出、并发超服务商上限）。修复后同一份资料 22 张图：0 条图片切片 → 20 条成功入库、0 条被跳过；并发由 12+6 调整为 2+1，消除限流丢弃 |
| 重解析必要性核实 | 对"文件大但读出字数少"的资料逐份抽查，确认是内嵌高清图片多而非漏读（正文含完整结尾章节）→ 避免了对 35 份资料的无意义重跑 |
| 召回池扩大实验 | 召回池 10 → 30、门槛 0.5 → 0.2，逐题结果完全一致 → 经实验验证：扩大召回池无增益，故未采用（参数已还原） |
| 文档摘要补齐 | 摘要输出上限 1024 → 8192，35/35 份资料均生成摘要（此前大量摘要生成失败） |
| 最终基线（30 题，端到端） | 文档召回 100%（30/30）· 首条命中 97%（29/30）· 进前 3 命中 100%（30/30）；唯一未排第 1 的一道与榜首分差 0.0025（近似平手）。判定口径同步修正：早期按文件名精确匹配（改名即假失败），改为内容片段匹配后复测 |
| 评测题修正 | 分两批修正指代不明的题目：15 道补上具体资料名、1 道修正指代对象 → 修正后目标资料回到首位，确认此前失分来自题目设计而非检索能力 |

### 10-15｜界面迭代；库内治理与图片内容补齐

网站与平台侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 导航与品牌 | 导航顺序调整为「关于项目 → 首页 → 资料库 → 我要投稿 → 数据概览 → AI 问答」；全站品牌图标更换；补齐浏览器图标（含移动端） |
| 首页升级 | 首屏标语重写并居中；资料分类卡片配专属配色与图标，悬停动效统一 |
| 关于页升级 | 版面卡片化，新增「关于基金会」板块（基金会简介 / 与知识库的关系 / 机构宗旨）与机构官网跳转入口 |
| 问答口径与引导 | 问答界面常驻"作答范围 + 免责说明"；"库内暂无资料"与"服务异常"分开提示；资料库搜不到结果时带着关键词跳转到问答页并预填 |

知识库与 RAG 侧

| 新增能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 库内治理 | 清理失败任务积压 1,794 条、零内容空壳记录 6 条、重复上传遗留记录 6 条（含 730 条旧切片） → 检索结果不再被重复内容稀释；治理前均留存备份，可完整还原 |
| 补图模型统一 | 图片理解统一使用主问答模型，保证图注质量与全库作答口径一致 |
| 图片内容补齐（进行中） | 对 30 份含图资料、合计约 2,000 张图片执行图片理解补跑，使图表、评分表、流程图等内容进入检索范围（此前仅文字部分可被引用）；清单按图片数量由少到多排序推进 —— 当前状态：进行中 |

### 10-16｜资源申请材料（支线）

为申请云资源支持准备说明材料：核实机构域名的注册主体与备案情况（域名已完成备案，可省去首次备案的办理周期）、现有云服务使用情况，并据实形成用途说明。

## 三、迭代方式（贯穿全程的做法）

- 先有尺子再调优：任何优化前先建评测、跑基线；改动后同题对比。所有结论都附数值与口径（题目数、判定方式、测试范围），不写"感觉变好了"。

- 批量动作前先小样本验证：解析换引擎、图片修复、参数调整均先在 1～32 份样本上验证，通过后再决定是否推广；数据变更前导出、变更后从库内回读核对。

- 否证同样计入成果：查询改写、检索参数调整、扩大召回池三个方向均经实验验证无增益后主动关闭 —— 避免把无收益的配置留在系统里（既省调用也省延迟）。

- 每一轮 = 一轮改动 + 一轮验证 + 一轮记录：改动落地后统一跑代码检查与构建，页面逐页真机走查，随后追加进仓库改动日志（当前已记至第二十五阶段）。

- 重要改动再做一次独立复核：由不参与实现的成员独立读代码与实测，专门核对"不改数据、不碰他人模块、不破坏既有功能"三条红线。

- 每轮留回退点：关键改动前留版本标签或备份，出问题可整支退回。

- 服务可用性：本地向量模型与重排序模型提供一键启动器（双击即起、已在运行则跳过），保证每次开机后检索与排序都能正常使用。

## 四、当前产品能力（截至 10-16）

| 模块 | 能力 |
| --- | --- |
| 资料库 | 603 份资料（零废弃 480 + 化学品与健康 123，合计约 2.31 GB）；按方向 / 知识类型 / 发布机构 / 年份 / 关键词筛选检索；顶部三个方向分类 |
| AI 问答 | 只依据库内资料作答，每条结论标注来源、来源可点击直达；独立问答页支持会话记忆；"库内暂无"与"服务异常"区分提示；对游客可开可关、有每日上限 |
| 资料详情 | 在线预览 + 下载原件 |
| 用户与权限 | 注册登录；游客可浏览；后台可见注册用户（手机号脱敏）；游客功能逐项开关（服务端拦截） |
| 公众互动 | 意见反馈、分享二维码、公众投稿 + 审核队列 |
| 管理后台（5 项） | 资料管理 / 注册用户 / 投稿审核 / 数据看板（含使用明细）/ 设置（智能体、解析引擎、一键自检、游客权限） |
| 资料解析 | 支持扫描件、图形排版型、图文混排 PDF；正文字数经引擎升级净增 1.47 倍；零内容资料归零 |
| 图片理解 | 图片内容转为可检索文字（图注 + 图内文字）；补跑进行中，完成后覆盖 30 份含图资料约 2,000 张图 |
| 检索与排序 | 向量 + 关键词双索引；重排序模型已接入并生效 |
| 量化评测 | 30 题评测集 + 三项文档级指标（文档召回 / 首条命中 / 生成成功），可随时复跑对比 |
| 线上形态 | 云端演示版（固定链接，资料与筛选可用）+ 本地完整版（含 AI 问答与下载） |

端到端评测（30 题，含智能体与重排序）

| 指标 | 数值 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 文档召回 | 100%（30/30） | 目标资料出现在答案引用中 |
| 首条命中 | 97%（29/30） | 目标资料排在引用第 1 位 |
| 进前 3 命中 | 100%（30/30） | 目标资料排在前 3 |
| 生成成功 | 30/30 | 答案非空且非报错 |

## 五、口径说明

| 项 | 口径 |
| --- | --- |
| 资料份数 | 统一用有效数：603 份 = 零废弃 480 + 化学品与健康 123。知识库原始文件清单为 614 行，差额来自 11 条记录的"发布机构"字段内含换行，属统计口径差异，非资料缺失 |
| 测试库规模 | 高精度测试库 35 份（新解析链路验证库），非全量 603 份；指标反映的是解析与检索链路的能力，不是全库规模 |
| 评测指标 | 30 题，端到端口径（含智能体与重排序）；另"检索层"口径（不带智能体、看完整召回集）与端到端不可直接比较 |
| 召回 vs 首条命中 | "文档召回"衡量找不找得到，"首条命中"衡量排得对不对，是两件事；这也是检索参数与重排序分开验证的原因 |
| 唯一非首位的那道 | 与榜首分差 0.0025，近似平手，非失败 |
| 图片数量 | 按张数计（30 份资料内含约 2,000 张图），不是份数 |
| 起止时间 | 网站与平台侧自 10-08 起；知识库与 RAG 侧自 10-12 起（知识库进入质量优化阶段的第一天）。10-08～10-11 的建库与数据接入见 10-08 条目，不重复记 |

## 六、待续

| 事项 | 状态 |
| --- | --- |
| 图片内容补齐（30 份 / 约 2,000 张图） | 进行中 |
| 扩库：35 份 → 150 → 400 → 603 份 | 待启动（覆盖面决定可回答的问题范围） |
| 分库：零废弃 / 化学品与健康两个正式库 | 待启动（与扩库同步） |
| 化学品方向主题标签写入 | 分类清单已完成，待甲方核对后写入 |
| 机构名称归一（显示层） | 清单已交甲方核对 |
| 资料文件名与标签治理（603 份规模） | 待启动 |
| 模板化应答（高频模糊提问的固定应答结构） | 结构设计已完成，待需求方提供语料 |
| 产品说明书 | 课程要求，未开始 |
| 部署上线 | 云资源申请材料已备好，待甲方确认账号与截图规格 |